POSTMORTEM TÉCNICO

Incidente em Andamento — Chronos API v2.48.0

| SEVERIDADE SEV-1 (CRÍTICO) | STATUS EM ANDAMENTO | SLA DE RESPOSTA 20 MINUTOS | DECISÃO NECESSÁRIA ROLLBACK vs SCALING |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Sumário Executivo

O ambiente de produção está sob incidente ativo desde 14:10 UTC de 24/04/2026, coincidindo com o pico de tráfego diário. O Chronos — API gateway e ponto de entrada de todo o tráfego corporativo — está degradado de forma severa e progressiva. A taxa de erro atingiu 11,7% às 14:20 UTC e a latência P99 ultrapassou 8 segundos, configurando ruptura do SLO de produção.

A causa raiz identificada está diretamente associada ao deploy v2.48.0, publicado em 2026-04-23 18:42 UTC. Duas mudanças nesse deploy criaram condição de exaustão do pool de conexões com o Ledger (PostgreSQL/RDS) sob carga elevada: (1) redução do timeout de 5s para 2s no cliente do Ledger, e (2) refatoração do pool de conexões para nova biblioteca interna. O acúmulo de requisições em fila no Reactor (50.127 mensagens, crescendo 800/min) e a saturação das conexões ativas ao RDS (240/250) confirmam o diagnóstico.

# 2. Linha do Tempo

| Timestamp (UTC) | Latência P99 | Req/s | Err % | Status | Evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-23 18:42 | — | — | — | DEPLOY | Deploy Chronos v2.47.0 → v2.48.0 (ArgoCD sync) |
| 2026-04-24 13:30 | 420 ms | 1.200 | 0,2% | NORMAL | Início do pico de tráfego. Operação dentro do SLO. |
| 2026-04-24 13:45 | 510 ms | 1.450 | 0,3% | NORMAL | Tráfego crescendo. Latência ainda aceitável. |
| 2026-04-24 14:00 | 780 ms | 1.780 | 0,8% | ALERTA | Latência P99 acima do baseline. Primeira pressão no pool. |
| 2026-04-24 14:10 | 2.400 ms | 2.100 | 4,5% | DEGRADADO | Ruptura de SLO. Pool de conexões sob pressão crítica. |
| 2026-04-24 14:15 | 5.200 ms | 2.400 | 8,2% | CRÍTICO | Circuit Breaker OPEN. Reactor começa a acumular fila. |
| 2026-04-24 14:19 | — | — | — | CRÍTICO | Logs: pool exhausted (20/20 ativas, 147 em fila). Circuit Breaker 87%. |
| 2026-04-24 14:20 | 8.100 ms | 2.650 | 11,7% | CRÍTICO | Estado atual. 240/250 conexões RDS ativas. 50.127 msgs no Reactor. |

# 3. Análise Técnica da Causa Raiz

## 3.1 Mudanças Introduzidas pelo Deploy v2.48.0

| Mudança | Impacto | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| Refatoração do pool de conexões (nova biblioteca interna) | ALTO | Comportamento do pool sob carga alta não validado em staging. Possível regressão na gestão de conexões. |
| Timeout do Ledger: 5s → 2s | CRÍTICO | Timeout agressivo sob carga gera falhas em cascata: queries lentas expiram, conexões não são devolvidas ao pool, pool se exaure. |
| psycopg 3.1.18 → 3.2.0 | BAIXO | Bump de versão. Não há indícios de breaking change neste contexto, mas interação com a nova biblioteca de pool é incerta. |
| Endpoint POST /v2/transactions/batch | MÉDIO | Novo endpoint de alta carga pode amplificar consumo de conexões por operação (batch → múltiplas queries no Ledger). |

## 3.2 Mecanismo de Falha (Cadeia Causal)

A falha segue um padrão clássico de esgotamento de pool com feedback positivo:

- Tráfego aumenta no pico → mais requisições simultâneas chegam ao Chronos.

- Cada requisição abre conexão com o Ledger → timeout de 2s expiram sob carga (queries >2s comuns em tabelas grandes).

- Query com timeout não devolve conexão imediatamente ao pool → conexões ficam presas ("connection reset by peer" nos logs).

- Pool de 20 conexões se esgota (max=20, waiting=147) → novas requisições entram em fila de espera.

- Fila de espera gera latência adicional → mais timeouts → ciclo se amplifica.

- Circuit Breaker detecta falha (87% de erros, threshold 50%) → abre o circuito → Reactor não consegue publicar mensagens.

- Reactor acumula fila (50.127 msgs, +800/min) → pressão adicional no sistema.

- Chronos satura conexões RDS (240/250) → banco sob risco de atingir max_connections.

## 3.3 Evidências dos Logs (Pod chronos-api-79c4d8b9-xk2jp)

14:19:48 [ERROR] [ledger-client] connection pool exhausted (max=20, active=20, waiting=147)

14:19:49 [WARN]  [ledger-client] query timeout after 2000ms: SELECT ... FROM transactions

14:19:49 [ERROR] [handler] POST /v2/transactions/batch failed: context deadline exceeded

14:19:50 [ERROR] [ledger-client] connection reset by peer

14:19:51 [WARN]  [circuit-breaker] ledger-client OPEN (threshold 50%, current 87%)

14:19:52 [ERROR] [reactor] failed to publish message: chronos-api upstream error

Nota: O erro em POST /v2/transactions/batch confirma que o novo endpoint introduzido neste deploy está diretamente no caminho crítico da falha.

## 3.4 Estado Atual dos Componentes

| Componente | Estado | Métrica Crítica | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Chronos API | CRÍTICO | Err 11,7% ¦ P99 8.1s | HPA no máximo (12/12 pods). CPU 62%, Mem 71% — headroom existe, o gargalo não é compute. |
| Ledger (RDS) | CRÍTICO | 240/250 conexões ativas | A 4% do limite de max_connections. Atingir 250 causa recusa de novas conexões para todos os serviços. |
| Reactor (fila) | DEGRADADO | 50.127 msgs, lag 18min | Fila crescendo 800 msg/min. Circuit Breaker aberto impede processamento. Risco de perda de dados se TTL da fila for atingido. |
| Beacon | OPERACIONAL | Alertas ativos | Observabilidade funcionando. Métricas confiáveis para decisão. |
| Lift (beta) | SEM DADOS | — | Produto em beta, fora do core. Monitorar impacto secundário se Chronos for a entrada do Lift. |

# 4. Análise de Decisão: Rollback vs. Scaling Emergencial

## 4.1 Opção A — Rollback para v2.47.0

| Vantagens | Riscos / Desvantagens |
| --- | --- |
| Elimina a causa raiz (timeout agressivo + novo pool). Restaura comportamento validado em produção. | Tempo de rollback via ArgoCD: ~3-5 min. Período de indisponibilidade parcial durante o redeploy dos pods. |
| Efeito imediato: timeout volta a 5s, conexões voltam a ser devolvidas ao pool corretamente. | Fila do Reactor (50k msgs) não é resolvida pelo rollback — requer drenagem manual pós-estabilização. |
| Sem risco de over-provisioning em infra. Solução limpa e reversível. | POST /v2/transactions/batch deixa de estar disponível — avaliar dependências críticas deste endpoint. |
| Não requer coordenação de múltiplas equipes (só o time de deploy). | Não resolve eventual problema de sizing do pool para versões futuras — investigação necessária. |

## 4.2 Opção B — Scaling Emergencial (Limits RDS + Pool de Conexões)

| Vantagens | Riscos / Desvantagens |
| --- | --- |
| Mantém o v2.48.0 em produção. Não interrompe o endpoint /v2/transactions/batch. | Aumentar max_connections no RDS sem aumento de instância pode degradar performance por contention de memória. |
| Pode ser suficiente se o problema for apenas de sizing — não de comportamento incorreto do pool. | Não resolve o timeout de 2s: queries lentas continuarão expirando e conexões continuarão presas sob carga. |
| Alternativa viável se rollback não estiver disponível imediatamente. | Scaling do RDS (upgrade de instância) pode levar 10-30 min de downtime dependendo do tipo — inviável no SLA de 20 min. |
| — | RISCO CRÍTICO: aumentar pool de conexões no Chronos sem aumentar o RDS pode esgotar max_connections no banco, derrubando todos os serviços que dependem do Ledger. |

## 4.3 Análise Comparativa

| Critério | Rollback v2.47.0 | Scaling Emergencial |
| --- | --- | --- |
| Tempo para mitigação | 3-7 minutos | 10-30+ minutos (RDS) |
| Resolve causa raiz | SIM (timeout + pool) | NAO (timeout persiste) |
| Risco de piora | Baixo (comportamento conhecido) | ALTO (risco de esgotar RDS) |
| Viável no SLA de 20 min | SIM | IMPROVÁVEL |
| Resolve fila do Reactor | Parcialmente (após estabilização) | Parcialmente (idem) |
| Mantém /batch disponível | NAO | SIM |
| Complexidade operacional | Baixa | Alta |
| RECOMENDAÇÃO | EXECUTAR AGORA | NAO RECOMENDADO |

# 5. Recomendação de Ação Imediata

DECISÃO: EXECUTAR ROLLBACK PARA v2.47.0 IMEDIATAMENTE O Scaling Emergencial não é recomendado pois não resolve a causa raiz (timeout de 2s) e apresenta risco crítico de esgotar max_connections do RDS, ampliando o blast radius do incidente para todos os serviços dependentes do Ledger.

## 5.1 Plano de Execução do Rollback (SLA: 20 minutos)

| # | Janela | Ação | Responsável | Critério de Sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T+0 – T+2 min | Aprovar e iniciar rollback no ArgoCD: chronos-api v2.48.0 → v2.47.0. Confirmar sync iniciado. | On-call / TL | ArgoCD status: Syncing |
| 2 | T+2 – T+5 min | Monitorar rollout dos pods no Beacon. Aguardar todos os 12 pods em Running com v2.47.0. | On-call | 12/12 pods Running, imagem v2.47.0 |
| 3 | T+5 – T+8 min | Validar métricas no Beacon: taxa de erro < 1%, latência P99 < 800ms, conexões RDS em queda. | On-call | Err < 1%, P99 < 800ms |
| 4 | T+8 – T+12 min | Confirmar fechamento do Circuit Breaker do Ledger. Monitorar Reactor: consumer lag deve parar de crescer. | On-call | Circuit Breaker CLOSED, lag estável |
| 5 | T+12 – T+16 min | Iniciar drenagem controlada da fila do Reactor (50k msgs). Monitorar throughput de processamento. | Eng. Reactor | Fila drenando, sem erro de processamento |
| 6 | T+16 – T+20 min | Confirmar estabilização completa. Atualizar stakeholders. Abrir investigação pós-incidente. | TL / Manager | Todos os indicadores no SLO |

## 5.2 Critérios de Cancelamento (Abort Criteria)

Se os seguintes critérios forem atingidos durante o rollback, parar e escalar imediatamente:

- Conexões RDS atingirem 250/250 durante o rollout → ativar rate limiting emergencial no Chronos.

- Taxa de erro superar 20% durante a transição de pods → pausar rollout e avaliar.

- Fila do Reactor atingir 100k mensagens → verificar TTL da fila e risco de perda de dados.

# 6. Ações Pós-Estabilização (Próximas 24h)

| Ação | Prioridade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Investigar a nova biblioteca de pool de conexões: revisar configuração de timeout, max_size e comportamento sob carga. | P0 | Time Chronos |
| Revisar o timeout do Ledger: determinar valor adequado baseado em percentis reais de latência do banco (sugestão: P95 + 50% de buffer, mín. 3s). | P0 | Time Chronos + DBA |
| Adicionar load test com perfil de pico de tráfego no pipeline de CI antes de qualquer mudança no cliente do Ledger. | P1 | Plataforma / SRE |
| Aumentar max do pool de conexões do Chronos (de 20 para ≥ 50) em coordenação com aumento de max_connections no RDS — como melhoria planejada, não emergencial. | P1 | SRE + DBA |
| Rever estratégia de rollout do v2.48.0: validar o endpoint /batch em staging com carga real antes de novo deploy. | P1 | Time Chronos |
| Alertar proativamente sobre connection pool exhaustion no Beacon (threshold: waiting > 50). | P2 | Beacon / SRE |
| Documentar RCA completo após resolução do incidente. | P2 | On-call / Manager |

# 7. Referência: Mapa de Componentes Afetados

| Componente | Função | Status no Incidente | Papel na Falha |
| --- | --- | --- | --- |
| Chronos | API Gateway / Core Platform — ponto de entrada de todo tráfego | CRÍTICO | Origem da falha. Pool exaurido, Circuit Breaker aberto, P99 = 8.1s. |
| Ledger | Data Warehouse PostgreSQL (RDS) — histórico de transações e eventos | CRÍTICO | Saturado (240/250 conexões). Risco de rejeitar novas conexões de todos os serviços. |
| Reactor | Processamento assíncrono por filas de mensagens | DEGRADADO | Acumulando 50k mensagens. Não consegue publicar por erro upstream no Chronos. |
| Beacon | Observabilidade — métricas, logs e alertas | OPERACIONAL | Funcionando normalmente. Fonte confiável dos dados deste postmortem. |
| Lift | Produto beta em amadurecimento | A VERIFICAR | Fora do core. Verificar se usa Chronos como entrada e se está sendo afetado. |

Documento gerado durante incidente ativo em 2026-04-24. Este postmortem deve ser atualizado com RCA completo após resolução.